## Slide 1
Réponse à l’appel d’Offre National N° : 111A/2017
Fourniture d’une Solution Intégrée et Technologique pour la Mise en Place d'un Système d'Assistance à Distance pour les Patients

## Slide 2
Contenu
1
Entreprise 2Tech
Contexte du projet
Solution proposée : CareMe
Planification de la réalisation
Réponse financière
2
Réponse technique
3
4
6
5
Pourquoi choisir CareMe ?
7

## Slide 3
Qui sommes-nous ?
Une entreprise jeune de développement informatique fondée en 2013.
Une équipe d’ingénieurs en informatique qualifiée et dynamique qui vous aide à concrétiser vos idées.
Plusieurs grands projets réalisés :
Automatisation des stations de NAFTAL.
Plateforme éducative EduMe- Algérie.
Plusieurs systèmes d’information pour de grandes banques : BDL, BNA …
Label de qualité et sécurité.

## Slide 4
Co-fondeurs de l’entreprise
TAKLIT Zina
Chef d’équipe
IHADADENE Thinhinane
Responsable de qualité
YEBDA Sadia
Développeur
OUKHENNICHE Abdelkrim
Développeur web
CHIKH AISSA Mahfoud
Dev. mobile/ Designer
BALAMANE Asma
Administratrice BDD

## Slide 5
Contexte du projet

## Slide 6
Problématique
40 %
16 %
0,28 %
La santé publique algérienne est menacée par plusieurs maladies nécessitant un suivi régulier et pointu du malade.
Taux de diabétiques
Taux de grossesses à risque
Taux d’atteints d'Alzheimer
Face à la croissance continue de ces taux, et suite à l’absence d’infrastructures dédiées, le personnel médical subit une charge énorme, et par conséquent le suivi reçu par les malades est insuffisant.
D’où le besoin d’assurer une disponibilité des infrastructures médicales, et donc de garantir un bon suivi de ces patients.

## Slide 7
Objectifs
Suivi à distance des malades
Meilleure gestion du temps des médecins
Réduction du taux de mortalité
Prise en charge des urgences à temps
Amélioration de la disponibilité du transport

## Slide 8
03
01
02
04
05
Suivi des patients diabétiques
Prise de glycémie dans un intervalle défini;
Calcul de la dose d’insuline à injecter pour les insulinodépendants.
Suivi des atteints d’Alzheimer
Définir un périmètre de circulation et signaler la sortie de zone;
Définir un assistant pour le patient;
Signaler une disparition.
Suivi des grossesses à risque
Envoyer des indicateurs définis par le médecin.
  Suivi et assistance des malades
Signaler une urgence;
Créer un dossier médical pour le patient;
Affecter un assistant;
Partage d’informations entre médecins.
Transport des patients
Réserver un véhicule pour un RDV.
Gérer l’affectation des véhicules selon la demande
Besoins du client
Fonctionnels

## Slide 9
02
01
03
Disponibilité du système
Supporter la monté de charge
Le taux de disponibilité du système doit être de 99%
Ergonomie
Le système cible des catégories variées d’utilisateurs auxquels il doit faciliter l’utilisation
Sécurité
Assurer les services de sécurité
Résister aux attaques informatiques
Besoins du client
Techniques

## Slide 10
Solution :
CareMe

## Slide 11
Présentation de CareMe
Face à la problématique citée précédemment, On vous propose le projet CareMe comme solution répondant à vos besoins. CareMe est un système de suivi à distance composé de trois applications : application web, mobile multiplateformes et desktop.
Interaction des utilisateurs avec CareMe
Interaction de l'administrateur du ministère avec CareMe

## Slide 12
Réponse technique

## Slide 13
Architecture matérielle
Glucomètre IHealth BG1
Glucomètre Ihealth Align
Bayer Contour Xt Lecteur Glycémie
Dotés de technologies de connexion à CareMe
Glucomètre

## Slide 14
Architecture matérielle
Doté de technologie de connexion à CareMe
Tensiomètre
Tensiomètre ordinaire Spengler Autotensio SPG 440
Tensiomètre de poignet Archos

## Slide 15
Architecture matérielle
Doté de technologie de connexion à CareMe
Pèse-personne
pèse-personne IHealth scale HS3
pèse-personne Mécanique-MS10K

## Slide 16
Architecture matérielle
Equipements de géolocalisation des atteints d’Alzheimer
Ceinture de GEOTONOME
Bracelet Wonlex

## Slide 17
Fonctionnement
Architecture matérielle
Assistant
Médecin
Patient
Équipements électroniques ou manuels
Glucomètre doté d’une prise jack
Saisie des valeurs ou scan
Envoie des valeurs par Bluetooth ou WIFI
Serveur de base de données
Serveur d’application
Informer le patient de son état
Suivi du patient
Équipements dotés de technologies sans fil
Envoie automatique des données
Transport d’urgence
Détection d’une urgence
Atteint d’Alzheimer
Ceinture
Bracelet
Informer de l’état du patient, dépassement zone si patient atteint d'Alzheimer
Envoie des données
Récupération des données
Envoie des données
Récupération des données
Coordonnées GPS
Transport
Dépassement de zone
Notes: Pour les grossesses à risques, la gestion des urgences est très importante mettre l’accent dessus lors de la présentation

## Slide 18
Architecture Logicielle
CareMe suit l’architecture logicielle 3-tiers, comme le montre la figure suivante:
Interface des applications mobiles, desktops et web.
Développées en HTML, CSS, JAVASCRIPT.
Gestion des prélèvements (tension, glycémie et poids)
Localisation
Transport d’urgence
Transport pour RDV
Gestion des rendez-vous, plannings, notifications et rappels
Gestion des comptes
Plan de l’hôpital
Tiers client
Suivi et traitement des patients
Tiers métier
Ensemble des gestionnaires permettant d’appliquer les traitements nécessaires pour fournir le service demandé par le patient.
Développé en PHP.
Tiers données
Composé d’une base de données (BDD.) relationnelle (organisée en tables reliés entre elles) SQL qui sera chiffrée avec des la technique de sécurité la plus infaillible du moment.
Implémenté sur Mysql.

## Slide 19
Gestion des risques
Non disponibilité d’internet
Risques liés à la sécurité
Utiliser le service USSD
Utiliser un numéro Vert
Sécuriser le système sur plusieurs niveaux
Equipements dédiées à la lutte contre les attaques DDoS
Cryptage des données
Parefeu
Redondances, et répliques pour les serveurs de base de données et les applications
Protocoles de sécurité les plus performants (HTTPS, AES 256, ...)
Vert : 111
N°

## Slide 20
Déploiement de CareMe
1
Phase Béta : Déploiement sur toutes les unités de santé d’Alger
2
Déploiement sur toutes les unités de santé du territoire national.
Sud
Est
Centre
Ouest

## Slide 21
Formation des utilisateurs
2Tech propose aussi des vidéos pour animer des scénarios de plusieurs cas (diabétique, grossesse, atteint d’Alzheimer) qui ciblent en principe les patients afin de les former à distance et gratuitement.
La formation des utilisateurs est primordiale pour assurer une bonne utilisation de CareMe, nous prévoyons de :
Former 2000 utilisateurs (administrateurs, médecins, paramédicaux…)
Découper le territoire en 4 zones
Charger 5 formateurs par région
Une durée de formation de 3 jours
1
2
3
4
Et les patients ?
Aide en ligne
Tutoriels

## Slide 22
Planification du projet

## Slide 23
Planning de réalisation
 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 
 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q41,
1. Expression des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Analyse des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Conception |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Tests |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Déploiement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Clôture du projet |  |  |  |  |  |  |  |  | 
63 j
148 j
Début du projet
01/10/2017
Fin phase 6
06/09/2019
31j
129 j
74 j
101 j
18 j
Fin phase 1
27/12/2017
Fin phase 2
08/02/2018
Fin phase 3
07/08/2018
Fin du phase 4
09/01/2019
Fin phase 5
18/04/2019
Fin du projet
02/10/2019

## Slide 24
Réponse
Financière

## Slide 25
Coûts de CareMe
CareMe
Déploiement
Matériel
Ressource Humaine
Maintenance
Risque
Formation

## Slide 26
Cout du Matériel
Chart: 
| Glucomètres connecté | Tensiomètre connecté | Pèse personne connecté | Montre de localisation
Coût Total TTC DA (TVA=17% inclue) | 13453672050 | 3847470120 | 3903232320 | 559960502.4
Equipement | Coût
Glucomètres connecté | 13,45 milliard
Tensiomètre connecté | 3,84 millions
Pèse personne connecté | 3,9 millions
Montre de localisation | 560 millions
Coût total du matériel : 21 764 334 992 DA
Coûts de CareMe

## Slide 27
Cout de la ressource humaine
Coûts de CareMe
La ressource | Le cout (DA)
Equipe de réalisation | 4,93 million
Support logistique | 0,58 million
Prestataire | 0,79 million
Coût total de la ressource humaine : 6 273 195,04 DA
Chart: 
Coût total de l’équipe de réalisation | 4929075.04
Coût total de prestataire | 786120
support logistique | 558000

## Slide 28
La ressource | Le cout (DA)
Transport du matériels | 1,8 million
Configurations des serveurs | 0,12 million
Installation matérielle et logicielle | 1 million
Test et validation | 0,05 million
Le cout du déploiement
Chart: 
| Transport du materiel | Configuration du réseau et de serveurS | Installation matériel et logiciel | Tests et validation
 | 1800000 | 120000 | 1000000 | 50000
 | 3 | 3 | 25 | 4
Coût total du déploiement : 2 970 000 DA
Coûts de CareMe

## Slide 29
Coûts de CareMe
Cout de la formation
Vidéos montage et tournage: 28 000 DA
Type | Le cout (DA)
Frais de prise en charge des formateur (hébergement déplacement….) | 364 000
Frais de formation | 150 000
Frais divers (ancre, papier, affiches..) | 30 000
Pour les administrateur, quelques membre du personnel médical
Pour les patients et tous le personnel médical
Coût total de la formation : 672 000 DA

## Slide 30
Coûts de CareMe
Cout de la couverture des risques
Le risque | Le cout (DA)
Evolution des salaires | 0,009 million
Fluctuation des prix du matériel | 63 millions
Faille dans la sécurité du système | 0,025 million
Taxe sur valeur ajouté sur prestation de service (TVA) | 11,38 millions
Autres accidents et aléa | 0,21 million
Coût total de la couverture des risques :
75 236 659 DA
Chart: 
| Evolution des salaires | Fluctuation des prix du matériel | Faille dans la sécurité | Accidents divers (lors du transport du matériel…) | Taxe sur valeur ajoutée sur prestation de service (TVA)
Coût calculé | 9723.57 | 63613314.054 | 25000 | 212044.3802 | 11376576.9
Cout de la conduite de changement (Management Reverse)
Un cout de 5% du montant global pour mener la conduite de changements.

## Slide 31
Le cout total du CareMe avec et sans bénéfice
Chart: Répartition du Coût de projet CareMe
| Ressource humaine | Matériel | Déploiement | Formation | Maintenance | Cout divers | Couverture de risque d’alea | Conduite de changement
Coût (DA) | 5639370.04 | 21764334992 | 2970000 | 672000 | 5204000 | 800000 | 75236658.9 | 1092742851.047
Chart: Coût sans et avec la marge bénificière (DA)
| Total de la solution sans la marge bénéficiaire | Total avec la marge bénéficiaire
Coût (DA) | 22947599871.987 | 28684499839.9838
Le sommet stratégique de 2Tech définit une marge de bénéfice de 25% du montant total de CareMe
Coûts de CareMe

## Slide 32
Pourquoi
Choisir
CareMe ?

## Slide 33
Step 01
Step 02
Step 03
Securité
Infrastructures, applications et données hautement sécurisées.
Conservation de toutes vos données grâce aux sauvegardes automatiques 100% sécurisé.
Intégrité et confidentialité des données des utilisateurs.
Solution multiplateforme
Site Web interactif personnalisé et sécurisé donnant accès à vos utilisateurs avec une disponibilité des données de 24H/24.
Application mobile toujours à la portée de vos utilisateurs.
N° vert gratuit à la disponibilité de vos utilisateurs à tout moment.
Utilisation du code USSD en cas d’indisponibilité d’internet.
Application Mobile Offline
et technologie Web
Storage pour des
consultations.
Qualité
Appareils assignés, garantis et prêts à l’emploi.
Assurance défaillance, dégâts matériel et vol.
Prevention des fuites des données gérée.
Pourquoi notre Solution?

## Slide 34
Le moindre cout
Une politique de négociation des prix la plus sévère pour une solution sophistiquée à moindre cout.
Une plus grande proximité
Implantée dans 48 Wilaya afin de servir tout le territoire nationale de la solution CareMe et d’assurer une couverture maximale.
Simplicité à vos utilisateurs
IHM intuitive et très conviviale.
Mode d’emploi approuvé disponible.
Simplicité administration
Gestion automatique maximale.
Aucun logiciel à installer.
Gestion de la maintenance confiée à nos prestataires les plus qualifiés.
Aucune mise à jour à effectuer.
Aucune configurations requise de votre part
Une utilisation flexible
Alternative d’exploitation du votre ancien matériel non connecté .
Solution basée sur le principe de changement progressif et non brusque de l’ancien système vers le nouveau système informatisé.
Pourquoi notre Solution?

## Slide 35
Démonstration du prototype

## Slide 36
Merci!
Des questions ?